**Проект договора**

**ДОГОВОР НА РАЗРАБОТКУ**

**ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ №105**

  г. Минск «12» сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Эстетик Моторс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Угляница Дениса Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «МэпДэйта», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Садовского Евгения Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

 1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Подрядчик по заданию Заказчика выполняет работы по созданию программного обеспечения (ПО) (далее - работы, разработка ПО): ввести массив А (6, 7). Вычислить элементы массива Х по формуле. Вывести исходный и результирующий массивы и количество элементов массива Y, получивших значение – 1,передает Заказчику результат работ, а Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора оплачивать разработку ПО.

1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему договору на основании заданий Заказчика. В задании стороны указывают планируемые способы использования ПО Заказчиком. Задание должно содержать:

- рабочее название разрабатываемого ПО;

- назначение ПО;

- техническое задание (приложение №1 к договору);

- детальный перечень работ;

- критерии приемки результатов.

1.3. По результатам разработки ПО Подрядчик передает Заказчику дополнительно к экземпляру ПО следующую документацию (кроме встроенной в ПО документации):

- список авторов ПО;

- реестр IP третьих лиц;

- инструкцию по эксплуатации и использованию ПО;

- техническую документацию.

1.4. Конкретизация, изменение задания могут осуществляться сторонами посредством обмена сообщениями по электронной почте и/или в мессенджере, указанных.

1.5. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

1.6. Разработка ПО производится на оборудовании Подрядчика.

1.7. Обязанность по приобретению исключительных прав (лицензий на объекты интеллектуальной собственности) необходимые для разработки ПО лежит на Подрядчике.

1.8. Заказчик возмещает Подрядчику стоимость лицензий на IP третьих лиц. Для этого Подрядчик включает стоимость лицензии в первый счет, выставленный после ее приобретения.

1.9. Подрядчик за свой счет приобретает для разработки ПО программную среду для написания кода.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2. 1. Подрядчик обязан:

- приступить к выполнению задания в установленные сроки при условии надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору;

- выполнять работы в соответствии с заданием в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора.

2.2. Заказчик обязан:

- своевременно по требованию Подрядчика предоставлять всю информацию, необходимую для выполнения работ по настоящему договору;

- принимать и оплачивать работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору, в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.3. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения работ по настоящему договору.

2.4. Стороны обязуются:

- своевременно информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые препятствуют исполнению ими своих обязательств по настоящему договору;

- не передавать конфиденциальную информацию, полученную в процессе исполнения настоящего договора, третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

**3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IP ТРЕТЬИХ ЛИЦ.**

**ПРОВЕРКА СОВМЕСТИМОСТИ ЛИЦЕНЗИЙ**

 3.1. Подрядчик вправе использовать IP третьих лиц только в том случае, если условия лицензионного соглашения позволяют использовать IP третьих лиц в ПО с возможностью уступки исключительных прав на созданное ПО Заказчику и проведения замены лица на стороне лицензиата, а также с учетом планируемого способа использования ПО.

3.2. При разработке ПО с использованием кода третьих лиц, в том числе по открытым лицензиям, Подрядчик обеспечивает выполнение условий лицензий на использование этого кода, а также проводит проверку на совместимость лицензий и возможность коммерческого использования, разрабатываемого ПО без обязательства раскрывать его исходный код.

3.3. Стороны вправе предусмотреть в задании перечень лицензий на IP третьих лиц, совместимых с ПО, с учетом планируемого способа использования ПО.

3.4. Подрядчик ведет реестр IP третьих лиц, включенный в ПО. Реестр IP третьих лиц содержит следующие сведения:

- название объекта;

- тип объекта (текст, шрифт, изображение, аудиозапись и т.д.);

- наименование правообладателя объекта;

- тип лицензии на объект;

- срок действия лицензии;

- стоимость лицензии;

- ссылку на текст лицензионного соглашения по состоянию на момент приобретения лицензии.

3.5. Подрядчик обязан передать реестр IP третьих лиц Заказчику в составе документации на ПО.

3.6. При переходе исключительного права на ПО (раздел 7 договора) к Заказчику также переходят права и обязанности лицензиата по лицензионным договорам на IP третьих лиц.

**4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ОТКАЗ ОТ РАБОТ**

 4.1. Сроки начала и окончания выполнения работ (этапов работ), а также промежуточные сроки определяются в плане-графике работ (Приложение № 2).

4.2. Выполнение работ приостанавливается до момента устранения указанных ниже обстоятельств, а все последующие сроки окончания выполнения работ и этапов работ и промежуточные сроки автоматически отодвигаются на срок приостановления:

- в случае непредставления Заказчиком Подрядчику данных, необходимых для выполнения работ;

- просрочки оплаты работ.

4.3. Подрядчик вправе выполнить работы и передать Заказчику их результат досрочно.

 4.4. Заказчик вправе в любой момент и без указания причин отказаться от всего заказанного проекта или от части работ, предусмотренных в задании.

4.5. Об отказе Заказчик письменно уведомляет Подрядчика не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой даты прекращения работ.

4.6. Подрядчик после прекращения работ по проекту или в случае частичного выполнения работ, в отношении которых имеет место отказ, представляет Заказчику данные о фактически выполненных работах и их стоимости, которая определяется в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

**5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ**

 5.1. Вознаграждение по настоящему договору производятся в белорусских рублях. Оплата осуществляется банковским переводом по реквизитам Подрядчика, указанным в выставленном на оплату счете. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5.2. Общая цена настоящего договора в соответствии с Соглашением о договорной цене (Приложение № 3 к настоящему договору) и Сметой расходов (Приложение № 4 к настоящему договору) определяется стоимостью разработки ПО и составляет 7600,00 (семь тысяч шестьсот) белорусских рублей, в т.ч. НДС 20% — 1267,00 (одна тысяча двести шестьдесят семь) белорусских рублей.

5.3. Заказчик производит предоплату работ в размере 50 % от стоимости разработки ПО, что составляет 3800,00 (три тысячи восемьсот) белорусских рублей, в т.ч. НДС 20% - 633,00 (шестьсот тридцать три) белорусских рубля в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения счета.

5.4. Заказчик оплачивает окончательный результат работы в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания последнего акта выполненных работ по проекту, что составляет 3800,00 (три тысячи восемьсот) белорусских рублей, в т.ч. НДС 20% - 633,00 (шестьсот тридцать три) белорусских рубля.

**6. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ**

 6.1. Стороны вправе согласовать в задании или плане-графике работ сдачу промежуточного(-ых) версии(-ий) ПО. Для этого стороны согласовывают перечень характеристик (функций, модулей), которые должны быть реализованы в каждой промежуточной версии ПО, предусматривают срок начала и окончания разработки каждой промежуточной версии ПО.

6.2. В течение 1 (одного) рабочего дня после окончания разработки промежуточной версии ПО Подрядчик уведомляет Заказчика о ее готовности к приемке.

6.2.1. По завершении выполнения работ / этапа работ / промежуточной версии / отчетного периода руководитель проекта Подрядчика передает Заказчику результат работ для приемки.

6.2.2. Передача результата работ осуществляется путем размещения в репозитории / загрузки на сервер Заказчика или третьего лица / иной способ *(при передаче на материальном носителе потребуется составление накладной на материальный носитель).*

6.2.3. Срок для приемки Заказчиком результата работ составляет 4 (четыре) календарных дня со дня получения результата работ. Для проведения приемки Подрядчик может передавать Заказчику набор приемочных тестов для проведения приемки.

6.2.4. В случае обнаружения несоответствия результата работ заданию, Заказчик должен в срок 7 (семи) календарных дней с момента получения результата работ представить Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ от приемки результата работ с перечнем необходимых доработок и выявленных багов. При выявлении в ходе приемки в разработанном ПО багов Заказчик принимает результат работ при условии устранения Подрядчиком таких багов в течение 5 (пяти) календарных дней.

6.2.5. Подрядчик устраняет выявленные несоответствия, баги в течение 5 (пяти) рабочих дней и представляет результат работ на повторную приемку Заказчику.

6.2.6. При приемке результата работ без замечаний Подрядчик составляет акт приемки результата работ в 2 (двух) экземплярах и направляет их Заказчику. Заказчик обязан рассмотреть полученный акт в течение 5 (пяти) рабочих дней после его получения.

6.2.7. Если Заказчик согласен со сведениями, изложенными в акте приемки результата работ, он подписывает акт в 2 (двух) экземплярах и направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком акта приемки результата работ Заказчик не представит Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ от подписания акта или подписанный Заказчиком экземпляр акта, результат выполненных работ будет считаться принятым, а акт - подписанным в последний день срока, установленного в Договоре.

**7. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО.**

**ПАТЕНТЫ НА РАЗРАБОТАННОЕ ПО**

 7.1. Подрядчик уступает Заказчику исключительное право на результат выполненных работ (за исключением IP Подрядчика) в полном объеме в момент передачи Заказчику результата работ по проекту со всеми выявленными и устраненными багами. Для перехода исключительного права на ПО к Заказчику не требуется составления актов приема-передачи или каких-либо иных документов и формальностей.

7.2. Если работы не были завершены, Подрядчик уступает Заказчику исключительное право на результат фактически выполненных работ в момент подписания сторонами акта выполненных работ.

7.3. Стоимость уступки исключительного права на результат работ включается в цену работ (дополнительной оплате не подлежит), составляет 1% от цены работ и может выделяться в отдельном документе (счет, акт и пр.).

7.4. Если в результате выполнения работ Подрядчиком создается изобретение, промышленный образец, Подрядчик в момент уступки исключительных прав передает Заказчику право на получение патента на такое изобретение, промышленный образец. Заказчик вправе подать заявку на выдачу патента на любое технологическое решение, лежащее в основе ПО (или его части), процесс, способ, пользовательский интерфейс и т.д. Заказчик вправе реализовать данное право в любом государстве мира.

7.5. Подрядчик не вправе подавать заявки на выдачу патента или иного документа, удостоверяющего права интеллектуальной собственности, в отношении как ПО в целом, так и любой его части, в том числе любого технологического решения, лежащего в основе ПО (или его части), процесса, алгоритма, изобразительного решения, пользовательского интерфейса и т.д.

7.6. Если Заказчику для реализации права на получение патента необходимы дополнительные сведения, Подрядчик обязан предоставить Заказчику такие сведения в полном объеме не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего требования.

7.7. Подрядчик не вправе каким-либо образом препятствовать Заказчику в реализации его права на получение патента.

7.8. В случае создания привлеченными Подрядчиком лицами в результате выполнения работ объектов интеллектуальной собственности (дизайн веб-приложения/интерфейса, стилевое оформление проекта, графические элементы (логотипы, баннеры, рисунки, оригинальные шрифты, иконки и пр.), макеты страниц и т.д.) Подрядчик обязан обеспечить переход к нему исключительного права на каждый созданный объект интеллектуальной собственности для последующей уступки прав на него в составе ПО Заказчику.

**8. ПЕРЕДАЧА ИСХОДНОГО КОДА**

 8.1. Подрядчик передает исходный код по созданному ПО Заказчику после получения 100% вознаграждения за работы по проекту.

8.2. Передача исходного кода производится путем размещения кода в репозитории с предоставлением Заказчику логина и пароля для доступа в репозиторий.

8.3. Подрядчик хранит архивную копию ПО в течение 1 (одного) года после передачи Заказчику исходного кода на ПО. Подрядчик не вправе использовать ПО. После истечения срока хранения Подрядчик безвозвратно удаляет архивную копию ПО.

**9. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН**

 9.1. Для обеспечения координации работ по настоящему договору Подрядчик и Заказчик назначают официальных представителей, ответственных за взаимодействие сторон в рамках выполнения работ по заданию. Список представителей сторон определен в задании под каждый проект.

9.2. Официальный представитель стороны является лицом, уполномоченным на осуществление переписки и представление ее интересов перед другой стороной, и от имени стороны принимает решения по исполнению задания.

9.3. Основными электронными каналами взаимодействия сторон являются электронная почта, мессенджер (далее - мессенджеры), посредством которых стороны должны осуществлять обмен документами и сообщениями.

9.4. Адреса электронной почты, указанные в настоящем договоре, и учетные записи и (или) контактные телефоны в мессенджерах являются официальными контактными данными сторон, предназначенными для осуществления переписки и обмена сообщениями (в том числе документами), и позволяют установить, от кого исходит сообщение и кому оно адресовано.

9.5. Стороны признают юридическую силу любых документов и сообщений, передаваемых в рамках настоящего договора в электронном виде (посредством писем по электронной почте, а также посредством мессенджера). Такие документы считаются исполненными в письменной форме и направленными надлежащим образом. Стороны самостоятельно несут все негативные последствия неполучения писем, направленных по электронным каналам связи.

9.6. Для осуществления рабочего взаимодействия в мессенджерах стороны используют учетные записи и (или) контактные телефоны, указанные в настоящем договоре. Для осуществления взаимодействия через электронную почту стороны используют электронные адреса, указанные в настоящем договоре.

9.7. Каждая из сторон заверяет и гарантирует, что доступ к ее электронной почте, адреса которой указаны в настоящем договоре, и учетной записи в мессенджерах имеет официальный представитель стороны.

**10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

 10.1. В случае просрочки оплаты вознаграждения Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от просроченной суммы.

10.1. При нарушении срока выполнения работ по вине Подрядчика Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ.

10.2. Уплата пеней не освобождает виновную сторону от надлежащего исполнения условий договора в полном объеме.

10.3. Заказчик немедленно извещает Подрядчика в письменной форме в случае получения любого письменного требования, сделанного в отношении переданных Подрядчиком результатов работ, содержащего положения о нарушении прав авторов/третьих лиц при их использовании Заказчиком.

10.4. При предъявлении авторами/третьими лицами претензий к Заказчику по поводу использования результатов работ Подрядчик обязуется урегулировать претензии авторов/третьих лиц от своего имени и за свой счет.

10.5. В случае запрета на использование Заказчиком результата работ в связи с нарушением прав третьих лиц при создании ПО Подрядчик по своему выбору и по согласованию с Заказчиком и за свой счет обязуется:

- обеспечить для Заказчика право продолжать использование ПО;

- внести изменения в ПО с тем, чтобы устранить нарушение, сохранив функционал ПО.

10.5. В случае если Подрядчик не может выполнить указанные выше условия, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, равный причитающейся Подрядчику сумме вознаграждения за работы, в отношении которых возник запрет.

10.6. Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору одной из сторон подлежит уплате другой стороне в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения требования о ее уплате. Данное требование должно быть оформлено в письменном виде и отправлено другой стороне по электронной почте.

**11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

 11.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, он может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, в одностороннем внесудебном порядке или по иным основаниям, предусмотренным настоящим договором.

11.2. Сторона, решившая досрочно расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, обязана уведомить об этом другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

11.3. В указанном случае Заказчик обязан произвести окончательный расчет до даты прекращения действия договора, а Подрядчик - сдать Заказчику до даты прекращения договора результат фактически выполненных работ.

**12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

 12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, сторона до обращения в суд предъявляет не исполнившей обязательства стороне претензию.

12.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом соответствующей стороны.

12.3. Претензия отправляется по электронной почте и дублируется заказным письмом на адрес стороны, указанный в настоящем договоре, либо по актуальному адресу стороны, полученному из общедоступных официальных источников, либо вручается под расписку.

12.4. Независимо от получения/неполучения ответа на претензию по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии сторона, предъявившая претензию, вправе передать спор на разрешение суда.

12.5. Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его изменением, расторжением, исполнением, недействительностью или толкованием, подлежат рассмотрению в Международном арбитражном суде при БелТПП в соответствии с его регламентом.

**13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

 13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и заключается на неопределенный срок и действует до полного исполнения обязательств.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме (в том числе путем обмена электронными письмами, сообщениями).

**14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик:  ООО «Эстетик Моторс»  220025, г. Минск,  ул. Бабушкина, 12а-305  р/с 301200774648 в  ЗАО «Альфабанк»,  УНН 774648  Тел. +375296561025  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.М.Угляница |  | Подрядчик:  ООО «МэпДэйта  220036, г. Минск,  ул. Кирова, 8-205  р/с 301500717273 в  ООО «Технобанк»  УНН 7177273  Тел. +375296663223  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.К.Садовский |
|  |  |  |

Приложение № 1

к договору от 12.09.2025 №105

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ**

**по теме:**

Ввести массив А (6, 7). Вычислить элементы массива Х по формуле. Вывести исходный и результирующий массивы и количество элементов массива Y, получивших значение –1.

**1. Основание для проведения работ:** настоящий Договор заключается на основании заявки Заказчика и с целью разработки программного обеспечения, выполняющего заданную функциональность.

**2. Цель выполнения работ:** целью выполнения работ является разработка программы по вычислению и выводу массива, вычисления элементов нового массива и их количества со значением -1.

**3. Состояние вопроса:** на текущий момент отсутствует программное обеспечение, способное эффективно выполнять поставленную задачу, что требует разработки нового решения. Потребность в данной программе связана с необходимостью обработки данных для анализа и статистики, что имеет важное значение для Заказчика.

**4. Назначение системы:** Разрабатываемая программа предназначена для вычисления элементов нового массива и количества элементов со значением -1. Программа позволяет пользователю вводить элементы массива, после чего автоматически рассчитывает и выводит элементы нового массива, количество элементов со значением -1. Программа может быть использована в учебных целях для математических вычислений и работы с формулами, а также для практической реализации алгоритмов в языке программирования C++.

**5. Содержание и этапы Работ:** в рамках данного Технического задания выполняются следующие работы:

- Разработка алгоритма нахождения элементов нового массива и их количества со значением -1.

- Реализация алгоритма для вычислений и нахождения элементов.

- Разработка интерфейса для взаимодействия пользователя с программой.

- Тестирование программы на различных значениях элемента исходного массива.

- Подготовка документации пользователя и технической документации.

**6. Прогнозируемый срок полезного использования ПО:** прогнозируемый срок полезного использования ПО, разработанного в рамках данного технического задания – от 3 до 5 лет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.М.Угляница |  | Подрядчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.К.Садовский |

Приложение № 2

к договору от 12.09.2025 №105

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**выполнения работ**

**по теме:**

Ввести массив А (6, 7). Вычислить элементы массива Х по формуле. Вывести исходный и результирующий массивы и количество элементов массива Y, получивших значение – 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  работ | Стоимость работ без НДС руб. | НДС (20%), руб. | Стоимость работ с НДС руб. | Срок выполнения работ  (месяц, год) | Отчетные документы |
| 1. | Принятие задания, анализ требований | 833 | 167 | 1000 | 12.09.2025  17.09.2025 | Акт приемки |
| 2. | Проектирование ПО | 2083 | 417 | 2500 | 18.09.2025  25.09.2025 | Схема алгоритмов |
| 3. | Написание кода, обеспечение работоспособности программы | 2083 | 417 | 2500 | 26.09.2025  03.10.2025 | Листинг кода |
| 4. | Тестирование программы | 833 | 167 | 1000 | 03.10.2025  09.10.2025 | Bug Reports |
| 5. | Подготовка документации | 417 | 83 | 500 | 10.10.2025  13.10.2025 | Техническая документа-  ция |
| 6. | Приёмка работы, ввод в эксплуатацию | 83 | 17 | 100 | 14.10.2025  17.10.2025 | Акт приемки |
|  | **ИТОГО** | 6332 | 1268 | 7600 | 17.10.2025 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.М.Угляница |  | Подрядчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.К.Садовский |

Приложение №3

к договору от 12.09.2025 №105

**ПРОТОКОЛ**

**согласования договорной цены**

Общество с ограниченной ответственностью «Эстетик Моторс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Угляница Дениса Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «МэпДэйта», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Садовского Евгения Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий соглашение о нижеследующем:

Договорная цена работ определена по результатам проведения переговоров и составляет 7600,00 (семь тысяч шестьсот) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20% в сумме 1267,00 (одна двести шестьдесят семь) белорусских рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.М.Угляница |  | Подрядчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.К.Садовский |

Приложение №4

к договору от 12.09.2025 №105

**СМЕТА РАСХОДОВ**

**на реализацию программного обеспечения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статья затрат | Количество | Стоимость единицы, руб | Всего |
| 1. | Выплаты разработчику | 1 | 3720,00 | 3720,00 |
| 2. | Выплаты тестировщику | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 3 | Затраты на оборудование | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
| 4. | Лицензии на ПО |  | | |
| 4.1. | JetBrains CLion IDE | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 4.2 | Windows 10 Pro | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 5. | Затраты на веб-хостинг | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 6 | НДС | 1 | 1080,00 | 1080,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.М.Угляница |  | Подрядчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.К.Садовский |

Приложение №5

к договору от 12.09.2025 №105

**АКТ**

**выполненных работ**

г. Минск «17» октября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Эстетик Моторс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Угляница Дениса Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «МэпДэйта», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Садовского Евгения Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором на разработку программного обеспечения от 12.09.2025 № 105 Подрядчик выполнил по заданию Заказчика следующую работу: ввести массив А (6, 7). Вычислить элементы массива Х по формуле. Вывести исходный и результирующий массивы и количество элементов массива Y, получивших значение – 1.Общая стоимость работы составляет 7600,00 (семь тысяч шестьсот) руб., включая НДС 20% — 1267,00 (одна двести шестьдесят семь) рублей.

Работа фактически выполнена Подрядчиком в срок. Заказчик к качеству и объему выполненной работы претензий не имеет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.М.Угляница |  | Подрядчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.К.Садовский |